ГЛАВА

КИРЗИНСКОГО    СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО  РАЙОНА   НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2012                                                                                                                                                             № 137

О размещении муниципального заказа на ремонт дороги

по улице Мира в селе Кирза Ордынского района Новосибирской области

В целях размещения муниципального заказа на ремонт дороги по улице Мира в селе Кирза Ордынского района Новосибирской области, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", положением «О порядке формирования, размещения, исполнения муниципального заказа и контроля за его исполнением», утверждённым решением пятьдесят четвёртой (внеочередной) сессией Совета депутатов Кирзинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области третьего созыва 16.03.2009 года, руководствуясь Уставом Кирзинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области,

постановляю:

- Утвердить аукционную документацию на ремонт дороги по улице Мира в селе Кирза Ордынского района Новосибирской области (Приложение № 1).

- Разместить муниципальный заказ на ремонт дороги по улице Мира в селе Кирза Ордынского района Новосибирской области в форме открытого аукциона в электронной форме.

- Контроль над исполнением настоящего постановления осуществлять главе Кирзинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

И.О.главы Кирзинского сельсовета                                                                                                     И.В.Ефременко

Ордынского района

Новосибирской области

Наталья Павловна Жёлтикова

Приложение № 1

к Постановлению главы

Кирзинского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области

за № 137 от 04.06.2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт дороги по улице Мира  в селе Кирза Ордынского района

Новосибирской области в 2012 году.

Сметная документация на ремонт дороги по улице Мира в селе Кирза Ордынского района Новосибирской области,  приложена к документации открытого аукциона в электронной форме.

Работы должны быть выполнены  в соответствии с требованиями сметной документации  ГОСТ, СНиП, ВСН и другой нормативной документации.

| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |  | Обоснование |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Раздел 1. Дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона |  | 100 т смеси |  | 0,4 |  | ГЭСН27-03-004-02 |  |
| 2 | Асфальтобетон плотный марка IIтип Б |  | т |  | 40,4 |  | калькуляция |  |
| 3 | Розлив вяжущих материалов 0,7 л/м2 |  | 1 т |  | 1,386 0,7*330*6/1000 |  | ГЭСН27-06-026-01 |  |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия |  | 1,98 330*6/1000 |  | ГЭСН27-06-020-01 |  |
| 5 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01 |  | 1000 м2 покрытия |  | 1,98 330*6/1000 |  | ГЭСН27-06-021-01 |  |
| 6 | Асфальтобетон плотный марка IIтип Б |  | т |  | 239,22 |  | калькуляция |  |
| 7 | Доставка битума на 38 км |  | 100 т |  | 0,01386 1,386/100 |  | ГЭСН27 тех.часть,п.1.27.8 |  |
| Раздел 2. Укрепление обочин отсевом вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 грунта | 0,16 |  | ГЭСН01-02-061-02 |  |  |
| 9 | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 800 |  | м3 | 20,16 16*1,26 |  | ТСЦ-408-0061 |  |  |

Требования к качеству конструктивных элементов

И ВЕЛИЧИНА ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ОТКЛОНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТ ТРЕБОВАНИЙ СНиП 3.06.03-85

1. Контролируемый параметр – ровность

| Параметры оценки | Размер экономических санкций |  |  |  | Работы не принимаются |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 % от стоимости работ | 4 % от стоимости работ |  | 6 % от стоимости работ |  |
| Для покрытий из асфальтобетона Фактическая ровность, % измерений просветов под трёх метровой рейкой | От 1% до 2% измерений от 5 до 10 мм, остальные менее 5 мм | От 2% до 4% измерений от 5 до 10 мм, остальные менее 5 мм |  | От 4 % до 5 % измерений от 5 до 10 мм, остальные менее 5 мм | Более 5 % измерений от 5мм до10 мм, либо единичные измерения имеют значения более 10мм |
|  | Не должно быть просветов более 10мм |  |  |  |  |
| Для щебёночных покрытий Фактическая ровность % измерений просветов под трёх метровой рейкой | От 1% до 2% измерений от 10 до 20 мм, остальные менее 10 мм |  | От 2% до 4% измерений от 10 до 20 мм, остальные менее 10 мм | От 4 % до 5 % измерений от 10 до 20 мм, остальные менее 10 мм | Более 5% имеют значения от 10 до 20мм, либо единичные измерения имеют значения более 20мм |
|  | Не должно быть просветов более 20мм |  |  |  |  |

2. Контролируемый параметр – ширина покрытия

| Параметры оценки | Размер экономических санкций |  |  | Работы не принимаются |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 % от стоимости работ | 4 % от стоимости работ | 6 % от стоимости работ |  |
| Фактическая ширина: % отклонений результатов измерений от проектных значений | От 2 % до 5 % отклонений в пределах от ± 10 см до -15 (+20) см, остальные менее ± 10 см | От 5 % до 8 % отклонений в пределах от ± 10 см до -15 (+20) см, остальные менее ± 10 см | От 8 % до 10 % отклонений в пределах от ± 10 см до -15 (+20) см, остальные менее ± 10 см | Более 10% измерений имеют отклонения от -15 до +20см либо единичные измерения имеют отклонения более -15 (+20) см |
|  | Не должно быть отклонений, выходящих за пределы -15 (+20) см |  |  |  |

3. Контролируемый параметр – поперечный уклон покрытия

3.1.  при условии устройства а/б покрытия с выравнивающим слоем.

| Параметры оценки | Размер экономических санкций |  |  | Работы не принимаются |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 % от стоимости работ | 4 % от стоимости работ | 6 % от стоимости работ |  |
| Поперечный уклон покрытия: % отклонений результатов измерений от проектных значений | От 2 % до 5 % отклонений в пределах от ± 0,010 до -0,015 (+0,030), остальные менее ± 0,010 | От 5 % до 8 % отклонений в пределах от ± 0,010 до -0,015 (+0,030), остальные менее ± 0,010 | От 8 % до 10 % отклонений в пределах от ± 0,010 до -0,015 (+0,030), остальные менее ± 0,010 | Более 10% измерений имеют отклонения от -0,015 до +0,030, либо единичные измерения имеют отклонения более -0,015 (+0,030) . |
|  | Не должно быть отклонений выходящих за пределы -0,015 (+0,030) |  |  |  |

3.2. при условии устройства а\б покрытия  без выравнивающего слоя (по обёртывающей).

| Параметры оценки | Размер экономических санкций за увеличение отклонения фактических (после проведённых работ по устройству слоя асфальтобетона) поперечных уклонов от первоначальных относительно требований СНиП 2.05.02-85. |  |  | Работы не принимаются |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поперечный уклон покрытия: % отклонений результатов измерений | 2% от стоимости работ | 4% от стоимости работ | 6% от стоимости работ |  |
|  | Отклонение после ремонта увеличиваются до 2‰ | Отклонение после ремонта увеличиваются от 2‰ до 5‰ | Отклонение после ремонта увеличиваются от 5‰ до 8‰ | Отклонение после ремонта увеличиваются более 8‰ |

Примечание:  Контроль поперечных уклонов покрытия  производится на участках, длинной один километр, неполный километр засчитывается как полный.

4. Контролируемый параметр- толщина слоёв

| Параметры оценки | Размер экономических санкций |  |  |  |  |  | Работы не принимаются |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 % от стоимости работ | 4 % от стоимости работ |  | 6 % от стоимости работ |  |  |  |  |
| Толщина асфальтобетонных слоёв: % отклонений результатов измерений от проектных значений | От 2 % до 5 % отклонений в пределах от ± 10 мм до -15 (+20) мм, более 80% в пределах ± 5 мм, остальные менее ± 10 мм | До 8 % отклонений в пределах от ± 10 мм до -15 (+20) мм, не менее 50% в пределах ± 5 мм, остальные менее ± 10 мм |  | До 10 % отклонений в пределах от ± 10 мм до -15 (+20) мм, остальные менее ± 10 мм |  |  | Более 10 % измерений имеют отклонения от -15 мм до +20мм, либо единичные измерения имеют отклонения более - 15 мм |  |
|  | Не должно быть измерений, выходящих за пределы -15 мм-+20мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина щебёночных слоёв: % отклонений результатов измерений от проектных значений | От 2 % до 5 % отклонений в пределах от ± 15 мм до -22 (+30) мм, более 80% в пределах ± 10 мм остальные менее ± 15 мм |  | До 8 % отклонений в пределах от ± 15 мм до -22 (+30) мм, не менее 50% в пределах ± 10 мм, остальные менее ± 15 мм |  | До 10 % отклонений в пределах от ± 15 мм до -22 (+30) мм, остальные менее ± 15 мм |  |  | Более 10 % измерений имеют отклонения от -22 мм до +30 мм, либо единичные измерения имеют отклонения более - 22 мм |
|  | Не должно быть отклонений выходящих за пределы -22 (+30) мм |  |  |  |  |  |  |  |

5. Контролируемый параметр – водонасыщение асфальтобетона

| Параметры оценки | Размер экономических санкций |  |  | Работы не принимаются |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 % от стоимости работ | 4 % от стоимости работ | 6 % от стоимости работ |  |
| Водонасыщение асфальтобетона | Менее 100% но более 85% измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-2009 | Менее 85% но более 70% измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-2009 | Менее 70% измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-2009 | Менее 50% измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-2009, либо единичные измерения выходят за предел ГОСТ умноженного на 1,35 |
|  | Не должно быть измерений выходящих за предел ГОСТ умноженного на 1,35 |  |  |  |

6. Контролируемый параметр – коэффициент уплотнения асфальтобетона

| Параметры оценки | Размер экономических санкций |  |  | Работы не принимаются |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 % от стоимости работ | 4 % от стоимости работ | 6 % от стоимости работ |  |
| Коэффициент уплотнения асфальтобетона | Менее 15% измерений менее предела (требования СНиП минус 0.010) | Более 15% но менее 30% измерений менее предела (требования СНиП минус 0.010) | Более 30% измерений менее предела (требования СНиП минус 0.010) | Более 50 % измерений менее предела СНиП минус 0,010 либо единичные измерения выходят за предел СНИП минус 0.010 |
|  | Не должно быть измерений, менее предела требований СНиП 3.06.03-85 минус 0,010 |  |  |  |

7. Контролируемый параметр – предел прочности на сжатие асфальтобетона

| Параметры оценки | Размер экономических санкций |  |  | Работы не принимаются |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 % от стоимости работ | 4 % от стоимости работ | 6 % от стоимости работ |  |
| Предел прочности асфальтобетона на сжатие при 200С и 500С | Менее 10% измерений менее предела ГОСТ умноженного на 0.95 | Более 10% но менее 15 % измерений менее предела ГОСТ умноженного на 0.95 | Более15% измерений менее предела ГОСТ умноженного на 0.95 | Более 25 % измерений менее предела ГОСТ умноженного на 0.95 либо единичные измерения выходят за предел ГОСТ умноженный на 0.95 |
|  | Не должно быть измерений, менее предела ГОСТ 9128-2009 умноженного на 0,95 |  |  |  |

8. Контролируемый параметр – процент соответствия поверхностной обработки эталону

| Параметры оценки | Полежит применению экономических санкций |  |  | Работы не принимаются |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 % от стоимости работ | 4 % от стоимости работ | 6 % от стоимости работ |  |
| Процент соответствия поверхностной обработки эталону | Менее 95% но более 93% | Менее 93% но более 90% | Менее 90% | Менее 85% |

Качество выполнения поверхностных обработок контролируется по параметру - процент соответствия поверхностной обработки эталону.

Описание эталона поверхностной обработки:

исходная порода, из которой приготовлен щебень, соответствует требованиям к качеству применяемых материалов;

фракционный состав щебня обработанного битумом, соответствует требованиям к технологии производства работ;

площадь перекрываемого покрытия заполнена щебнем поверхностной обработки фракции, соответствующей требованиям к качеству применяемых материалов, при этом расстоянии между отдельными щебенками не превышает 0.5 максимального размера фракции;

щебень поверхностной обработки погружен в битум не менее 2/3 своей высоты;

на поверхности отсутствуют битумные пятна.

метод контроля качества выполнения поверхностных обработок состоит в следующем. При осмотре на поверхность случайным образом прикладывают рамку 10 см на 20 см (ВСН 38-90) не менее 10 раз на 1 км дороги.

На одном поперечнике рамку прикладывают:

по оси проезжей части + - 1.0 м;

по правой полосе движения на расстоянии 0 - 1.0 м от края проезжей части;

по левой полосе движения на расстоянии 0 - 1.0 м от края проезжей части;

При каждом прикладывании определяют процент соответствия площади поверхностной обработки в рамке эталону.

Процент соответствия поверхностной обработки эталону для обследуемого объекта определяется как среднее между результатами, полученными при прикладывании рамки.

| Требования и параметры | отлично | хорошо |
| --- | --- | --- |
|  | Повышенный уровень качества | Нормативный уровень качества |
| Процент соответствия поверхностной обработки эталону | Не менее 97% | Не менее 95% |
| Сроки приёмки работ | Не менее чем через три недели после устройства поверхностной обработки |  |

9. Размер экономических санкций за качество выполненных работ на объекте в целом определяется, как сумма экономических санкций, назначаемых за каждый контролируемый параметр.