АДМИНИСТРАЦИЯ

КИРЗИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2012                                                                                                    № 247А

## Об утверждении плана мероприятий по организации контейнерных площадок на территории Кирзинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области с установкой контейнеров для сбора мусора на 2013-2025гг.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кирзинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий по организации контейнерных площадок на территории Кирзинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области с установкой контейнеров для сбора мусора на 2013-2025гг., согласно приложения 1.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кирзинского        сельсовета                                               Т.В. Чичина

Приложение 1

к Постановлению

Администрации Кирзинского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

от «03» декабря 2012г. № 247А

ПЛАН

Мероприятия по организации контейнерных площадок на территории Кирзинского  сельсовета Ордынского района Новосибирской области с установкой контейнеров для сбора мусора на 2013-2025 гг.

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение мест под строительство площадок для установки мусорных контейнеров | 2012-2013г. | _____ |
| 2. | Проведение работ по межеванию земельных участков под строительство площадок для установки мусорных контейнеров в количестве 92 шт. | 2014-2018г. | 322,0 |
| 3. | Проведение работ по строительству и оборудованию площадок для установки мусорных контейнеров в количестве 46 шт. (бетонирование мест установки контейнеров, ограждение и установка навесов) | 2014-2025 | 693,3 |
| 4. | Закупка контейнеров для сбора ТБО в количестве 92 шт. | 2015-2025 | 496,8 |
| 5. | Закупка специализированной техники в количестве 1 шт. | 2016-2018г. | 1000,0 |
|  | Итого: |  | 2512,10 |

СМЕТА

по организации контейнерных площадок на территории Кирзинского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области с установкой контейнеров для сбора мусора на 2013-2025 гг.

| № п\п | Наименование расходов | Кол-во | Стоимость (рублей) | Сумма (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Межевание земельных участков | 46 | 7000-00 | 322000-00 |
| 2. | Устройство площадок под контейнеры из асфальтного бетона | 46шт.x 3м2 | 750-00 | 103500-00 |
| 3. | Сталь | 46шт. x75 кг | 30-00 | 103500-00 |
| 4. | Труба металлическая для опор | 46шт. x 12 м | 250-00 | 138000-00 |
| 5. | Уголок металлический | 46шт. x 20 м | 120-00 | 110400-00 |
| 6. | Грунтовка | 46шт.x 3 | 250-00 | 34500-00 |
| 7. | Покраска | 46 шт. x 3 | 300-00 | 41400-00 |
| 8. | Контейнеры для ТБО | 92 шт.- 0,75м3 | 5400-00 | 496800-00 |
| 9. | Спец. техника | 1шт. | 1000000-00 | 1000000-00 |
| 10. | Доставка из Новосибирска | 46шт x300 км | договорная | 70000-00 |
| 11. | Монтаж | 46 шт. | 2000-00 | 92000-00 |
|  |  |  | Итого: | 2512100-00 |